Kaindorf an der Sulm

Grazer Straße 202

8430 Kaindorf

Kundennummer Rechnungsnummer Rechnungsdatum

188 1 30.4.2024

**Betreff: Rechnung des Projektes WebBuilder**

Sehr geehrte Frau Professor Bauer

Hiermit stelle ich Ihnen die folgenden Positionen in Rechnungen.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Position** | **Anzahl** | **Preis** | **Einheit** | **Beschreibung** | **Steuer** | **Netto** |
| 1 | 1 | 50 | € | Material | 20% | 50,00€ |
| 2 | 29 | 10 | €/h | Personalkosten | 20% | 290,00€ |
| 3 | 1 | 10 | € | Fremdleistung | 20% | 10,00€ |
| 4 | 1 | 5 | € | Sonstige | 20% | 5,00€ |
| Zwischensumme Netto | | | | | | 355€ |
| Umsatzsteuer 20% | | | | | | 71,00€ |
| **Gesamtbetrag** | | | | | | **426,00€** |

Bitte bezahlen Sie die Rechnung innerhalb der nächsten 14 Tage ab Rechnungsdatum an die unten genannte Bankverbindung.

Mit freundlichen Grüßen

David Fink

David Fink

Kaindorf an der Sulm Bankdaten

Grazer Straße 202 AT1234567890

Telefon: 0676 3075989 BIC: BAMA12345

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Datum | AP-Nr | Bezeichnung | Stunden | Erklärung |
| HARZL | 02.04.2024 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | React-Frontend mit Express-Backend verbunden |
| FINK | 02.04.2024 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | React-Frontend mit Express-Backend verbunden |
| NEUHOLD | 02.04.2024 | [3.2] | Basic Functionality | 1 | React-Frontend mit Express-Backend verbunden |
| SIMO | 02.04.2024 | [4.2] | Data Processing & Analysation | 1 | KI-Funktionalität erweitert |
| HARZL | 09.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 1 | GUI für die Websitegenerierung angefangen zu programmieren |
| FINK | 09.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 1 | GUI für die Websitegenerierung angefangen zu programmieren |
| SIMO | 09.04.2024 | [4.3] | Deployment | 1 | KI-Fehler getestet und Farbänderung für die Generierung angepasst |
| HARZL | 16.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 2 | User-Feature für die Nutzerdatenänderung hinzugefügt |
| FINK | 16.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 2 | GUI-Form zur Websitegenerierung weiter programmiert |
| SIMO | 16.04.2024 | [4.3] | Deployment | 2 | Textverarbeitung der KI verbessert |
| HARZL | 23.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 2 | Public und Protected-Routen mit User-Rollen hinzugefügt |
| FINK | 23.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 2 | GUI-Form erweitert und Design verbessert |
| NEUHOLD | 23.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 2 | GUI-Form erweitert und Design verbessert |
| SIMO | 23.04.2024 | [4.3] | Deployment | 2 | Textverarbeitung der KI getestet und erweitert, Anzeige der generierten Website getestet überarbeitet |
| HARZL | 30.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 2 | Protected-Routen mit einer Refresh-Funktion erweitert |
| FINK | 30.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 2 | GUI-Form erweitert |
| NEUHOLD | 30.04.2024 | [3.3] | Finish UI Elements | 2 | GUI-Form erweitert |
| SIMO | 30.04.2024 | [4.3] | Deployment | 2 | KI-Anzeigen-Bug entfernt |