# Hauptaufgaben

* Projektmanagement
* Offene KI suchen
* Design der Website
* Website erstellen
* Programm auf Fehler testen
* Online stellen

# Zeitplanung:

# Features aufgelistet:

* KI:
* Eingabeaufforderung ~ 1 Tag
* Programmcode ~ 3-5 Tage
* Vorschau der Website (verschiedene Designs werden angezeigt) ~ 3 Tage
* Überarbeitung ~ 2 Tage
* Bildervorschläge ~ 1 Tag

= ca. 12 Tage

* Abonnement
* abschließen
* kündigen

= ca. 1 Tag

* Kundenverwaltung
* Registrierung
* Login
* Profilbearbeitung

= ca. 5 Tage

* Softwarefixes

= 3 Tage

* UI, um Website zu erstellen

= 3 Tage

Insgesamt **24 Tage** (es kann nur der halbe Tag gearbeitet werden = 288h)

# Meilensteinplanung

Meilensteinübersicht:

Projektteam:

Mark SIMO: Software Developer, User Interface Developer, IT Project Coordinator, IT Trainer

David FINK: Software Developer, User Interface Developer

Tanja NEUHOLD: Software Developer, IT Business Manager

Franca HARZL: Software Developer, E-Marketing Developer

Vorgehensmodelle:

Wasserfallmodell

Aufwand, Design, Develop, Test, Deployment

Iterativ: Methode Squam

Jedem ein Feature zuordnen, Jeder soll die Oberfläche des Features designen, Feature konstruieren, Wireframe skizzieren